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第一章 招标公告

润森园艺新办公地点装修项目已具备招标条件，招标人为泰州市润森园艺有限公司，招标代理机构为南京正一工程造价咨询有限公司，请符合条件的公司积极参加投标。 

一、项目概况与招标范围工期及付款方式:
1、项目名称：润森园艺新办公地点装修项目。

2、招标范围：润森园艺新办公地点装修，包括工程量清单范围内的所有施工内容。

3、工程造价：1232933.82元(最高限价)。

4、工期：60日历天。

5、资格审查办法：资格后审。

6、付款方式：工程竣工验收合格后付至合同价的60%，审计完成后付至审定价的90% ，工程竣工验收合格后满两年付清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等，余款无息）。

二、投标人资格要求:

1、投标人须具备独立法人资格；

2、具有建设行政主管部门颁发的[建筑装修装饰工程(2015新标准)二级](含)以上资质；

3、具备有效的营业执照；

4、具备有效的安全生产许可证；

5、投标人拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件
凡有意参加投标者，请于2025年10月23日上午8：30至2025年10月31日下午17:30时，（北京时间，下同，节假日除外），在南京正一工程造价咨询有限公司（泰州市海陵区南通路222号电信综合楼丙楼四楼）持单位介绍信、经办人身份证复印件加盖公章或加微信号18083711988（注明项目名称、单位名称、联系人、电话）购买招标文件。
招标文件每套售价500元，售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2025年11月6日14点30分（北京时间）
地点：泰州市海陵区南通路222号电信综合楼丙楼四楼
五、开启
时间： 2025年11月6日14点30分（北京时间）
地点： 泰州市海陵区南通路222号电信综合楼丙楼四楼
六、公告期限
自本公告发布之日起5日历天。
7、 其他补充事宜
本次投标文件制作份数要求：正本 1份副本 2 份
本项目接受投保人以纸质书面方式递交的文件。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称：泰州市泰州市润森园艺有限公司　　　　　　　　　　　
地址：江苏省泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房泰州市润森园艺有限公司　　　　　　
招标联系人：高女士15950389265
2.采购代理机构信息
名  称：南京正一工程造价咨询有限公司
地　址：泰州市海陵区南通路222号电信综合楼丙楼四楼
联系方式：陈先生18083711988

                     第二章投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	内      容     规     定

	1
	招标人
	名称：泰州市润森园艺有限公司　　　　　　　　　　　

地址：江苏省泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房泰州市润森园艺有限公司　　　　　　

招标联系人：高女士15950389265

	2
	招标代理
	名  称：南京正一工程造价咨询有限公司

地　址：泰州市海陵区南通路222号电信综合楼丙楼四楼联系方式：陈工 18083711988

	3
	项目名称
	润森园艺新办公地点装修项目

	4
	主要工作内容
	润森园艺新办公地点装修

	5
	资金来源
	 自筹

	6
	工期
	60天

	7
	支付方式
	工程竣工验收合格后付至合同价的60%，审计完成后付至审定价的90% ，工程竣工验收合格后满两年付清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等，余款无息）。

	8
	投标人资质条件
	1、投标人须具备独立法人资格；

2、具有建设行政主管部门颁发的[建筑装修装饰工程(2015新标准)二级](含)以上资质；

3、具备有效的营业执照；

4、具备有效的安全生产许可证；

5、投标人拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；

6、本项目不接受联合体投标。

	9
	投标有效期
	60日历天（从递交投标文件的截止之日起算）

	10
	签字和盖章要求
	1.所有要求法定代表人和其委托代理人签字或印章的地方都应由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或印章。

2.投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。

	11
	封装要求
	封套上应写明：
项目名称：

投标人名称：

袋内所装资料内容：
右上角注明：正（副）本

	12
	投标文件份数
	一式叁份，正本壹份，副本贰份。正、副本不一致时，以正本为准，另需发送。

	13
	装订要求
	封袋面上应标明“正本”、“副本”字样。

	14
	是否退还投标文件
	否

	15
	递交投标文件

时间和地点
	截止时间：2025年11月6日14点30分（北京时间）

地点：泰州市海陵区南通路222号电信综合楼丙楼四楼



	16
	开标时间和地点
	时间：2025年11月6日14点 30 分

地点：同投标文件递交地点 

	17
	评审办法
	合理低价评标法

	18
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人，由招标人组建。

	19
	其他事项
	1.中标单位在施工过程中应保证安全施工（包括第三者安全），如发生安全责任和事故，由中标人自行承担。

2.中标单位施工过程中应注意对校区现有设施及道路的保护，包括但不限于道路、水电、弱电、管道等。如造成破坏，工程结束前须修复，并承担由此产生的全部费用。

3.本项目确定中标人后，中标人需按招标人通知尽快缴纳履约保证金并签订施工合同，并在约定工期内完成现在所有施工，不能按时完成的，按1000元/天处罚,罚款直接从履约保证金中扣减,最高扣减上限为中标人所缴履约保证金。

4.本项目为学校维修改造工程，投标人投标报价时需仔细阅读编制说明。投标报价：投标人须到现场细致勘查。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、可能出现的隐蔽工程、材料、劳务、材料检测费等所须的全部费用。各投标人的投标报价均视作已对现场进行踏勘后作出的报价。


一、招标文件
1、招标文件包括下列文件及招标人发出的澄清文件和招标文件的补充文件：

第一章  投标邀请书
第二章　投标人须知

第三章　项目需求
第四章  合同
第五章  部分投标文件格式

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的投标人须知、用户需求书等全部内容。

若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

二、投标文件的编写

3、投标文件编制要求
3.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。

3.2投标文件的组成

3.2.1投标文件应包括以下部分：
    （1）投标单位法定代表人授权委托书；

（2）投标函；

（3）营业执照等复印件加盖公章；

（4）具备有效的装修专业承包二级及以上资质；

（5）具备有效的安全生产许可证；

（6）拟派的项目负责人系已在供应商单位注册并具备有效的建筑工程专业二级（含以上级）建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；
    （7）其他：评标办法中要求提交的资料和投标人认为的需要提供的资料；

3.3 投标文件的份数和签署

全部投标文件应一式叁份，正本壹份、副本贰份，并注明“正本”、“副本”；除特别注明外，投标文件应提交纸质文件；投标文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。

3.4投标人应对投标项目提供完整的详细的实施方案。

3.5所有投标文件应在投标截止时间前送达招标文件指定地点。

3.6投标文件有效期

投标文件自本招标文件规定的投标截止时间起生效，有效期为60天(日历天)。

三、投标文件的密封与递交

4、投标文件的密封

投标人应将投标文件正本、副本使用非透明文件袋封装在密封袋中，在封口处加贴封条并加盖投标单位印鉴，包装封面上标明如下内容并加盖投标单位公章：

a)项目名称： 
b)投标人名称：XX

C）袋内所装资料内容

在2025年XX月XX日XX点XX分前不得开启

右上角注明：正（副）本 

5.投标文件的递交

投标人应在投标须知前附表规定的时间将投标文件递交至前附表指定的开标地点，现场递交。投标文件密封不符合要求的，其投标文件不被接受。

6.投标截止时间

投标截止时间为投标须知前附表规定的时间。

7.迟到的投标文件

在本招标文件规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

四、开标

8.开标

8.1 开标在投标须知前附表中规定的时间和地点公开开标。

8.2如投标人因故未参加开标会议，视同其放弃到场监督开标活动的权利，并视同其默认开标结果。
8.3 投标文件有下列情形之一的，将不予受理：

8.3.1 投标截止时间后送达的；

8.3.2 未按招标文件要求密封及签章的。  

五、评标、定标

9.评标原则、评标步骤和评标方法

9.1  评标基本原则：

9.1.1依据国家和地方政府的有关规定，遵循“公平、公正、公开、科学、择优”的原则进行。

9.1.2评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

9.2 评审办法

9.2.1  评标委员会按照本招标文件的评标办法，对投标文件进行评审，本项目不进行现场述标，由招标人组建评标委员会，采用合理低价评标法。

9.2.2评委会将按照规定，仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，以有效投标文件的平均投标报价为评标基准价，等于评标基准价的为第一中标候选人，每高1％，扣1分；每低1％，扣0.5分；

投标报价的偏差率计算公式

偏差率=100%（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

保留小数点后2位数字，小数点后第3位数字“四舍五入”，推荐三名中标候选人。如最低报价相同时，由招标人抽签决定确定排名顺序。

六、授予合同

10.中标通知及签订合同

10.1在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

11.签订合同

中标人收到中标通知书后，须在30日内与招标人签订合同。

第2章 项目需求

一、工程概况

润森园艺新办公地点装修项目,最高限价为1232933.82元。工期：60天，质量标准：合格。
二、编制依据

1.设计施工图纸；

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

4.《江苏省市政工程计价定额》（2014）；

5.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

三、施工要求：

1.供应商成交后，在施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

2.供应商在磋商文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3.所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

4.成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任；

5.施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；

7.供应商发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改；

8.供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施；

9.报价方式：固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和泰州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定，否则为非实质性响应：

10.报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中。响应单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

11.磋商报价表中的磋商总价的暂列金额应当与构成已标价工程量清单的暂列金额的金额一致。

12.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

14.结算方式：

结算依据：后期结算调整经采购人批准变更(包括增加施工内容或取消部分施工项目)的相应费用增减，具体调整方式为：

(1)涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，以实际增加数量为准；

(2)凡涉及工程数量增减的，其价格按原清单报价进行费用的调增或调减，并按第二轮报价与第一轮报价的折扣比例结算。如有增项，工程清单未列入的内容需重新核定，按现行计价规范计算单价并按第二轮报价与招标控制价的折扣比例结算。

15、付款方式：工程审计完成后付至审定价的  ，工程竣工验收合格后满两年付清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等，余款无息）。

16、履约保证金：合同价的10%,形式不限，签订合同前向采购人递交，工程验收合格后无息返还。
17、质量保证：本工程质量保修期为2年 ，有防水要求的工程质量保修期为5年，从工程竣工验收合格之日起，因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

注：本项目优先采购节能、环保标志产品政策、绿色采购政策的产品，工程量清单中涉及的产品中标人在安装前要提供节能、环保标志。否则不予安装。
第四章 合同

（GF—2019—0201）
建设工程施工合同

        住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：

承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                               
2.工程地点：                
3.工程立项批准文号：          
4.资金来源：     
5.工程内容：                      
6.工程承包范围：包含但不限于工程量清单范围内的所有工程施工 
二、合同工期
计划开工日期：   年  月  日（具体以发包人或监理签发的开工令时间为准）。
计划竣工日期：   年  月  日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合   合格   标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：          人民币   （大写）         (¥     元)。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）       (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）              (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）        (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                (¥元)。
2.合同价格形式：固定单价合同  。
五、项目经理
承包人项目经理：                  联系方式：        。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）协议书
（2）招标文件及中标通知书；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
专用合同条款的效力优先于通用合同条款，二者不一致时，应以专用合同条款为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于   年  月  日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。如有争议，由泰州仲裁委员会仲裁解决。
十二、合同生效
本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。
发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)                                
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：
地  址：                                地  址：
邮政编码：                              邮政编码：
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                            委托代理人：
电  话：                                电  话：
传  真：                                传  真：
电子信箱：                              电子信箱：
开户银行：                              开户银行：
账  号：                                账  号：

第二部分　　通用条款  (略)
    第三部分　  专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.2合同
其他合同文件包括：本合同协议书、通用条款、专用条款、中标通知书、招标文件及其附件、投标文件及其附件、双方确认的工程量清单及报价书、标准、规范及有关技术文件等 。
1.3 合同当事人及其他相关方
1.3.1监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.3.2设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.3.3工程和设备：作为施工现场组成部分的其他场所包括：业主、监理等非施工方办公、生活区域等。  
1.4法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及泰州现行质量、安全生产管理条例等。
1.5 标准和规范
1.5.1适用于工程的标准规范包括：1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。
1.5.2发包人提供国外标准、规范的名称：       /    
发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /        。
1.5.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                  /                                                  。
1.6合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）投标文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）施工图纸（如有）；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.7 图纸和承包人文件

1.7.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后叁天内提供；
发包人向承包人提供图纸（如有）的数量： 免费提供承包人2套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理 ；
发包人向承包人提供图纸（如有）的内容：本工程涉及所有专业图纸，施工图纸要求投标人保密，保密费用承包人自行承担。
1.7.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工总计划、施工组织设计、现场布置图、现场组织机构图及联系方式、安全文明施工细则及措施、设计图纸疑问（如有）等    ；
承包人提供的文件的期限为：开工前五天；
承包人提供的文件的数量为：叁份；
承包人提供的文件的形式为： 书面及电子版     ；
1.8 联络
1.8.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.8.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室   ；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室     ；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点： 工地现场办公室 ；
监理人指定的接收人为：。
1.9 交通运输
1.9.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
1.9.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 施工现场已具备开工条件 。
1.10 知识产权
1.10.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。 
1.10.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.10.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。。
1.11工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：固定单价合同，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的 。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人、监理执行合同情况，工程现场管理等。。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工现场已具备开工条件，投标人踏勘现场时已确认。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工用水、用电、通讯线路等施工所必须的条件接至施工现场内；
（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容及时间：                                     。
承包人需要提交的竣工资料套数：  三套   。
承包人提交的竣工资料的费用承担:已在报价内综合考虑      。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。
（6）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
(1)投标前承包人应充分踏勘现场，报价中应包括承包人所需用的单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用。
(2)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：∕ 
     (3)应提供计划、报表的名称及完成时间：/
(4)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责。
(5)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/
(6)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照泰州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。现场临时通道按总平面图部署，同时服从发包人的现场调整。
(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付。工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责。
(8)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/
（9）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除。
（10）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司。
（11）承包人须积极配合业主、监理人协调解决施工现场、周边及外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由。
（12）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于6天，每天不少于8小时，工地例会等必须参加。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 根据现行法律法规对承包人进行罚款，并上报行政主管部门，并保留解除合同的权利。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标项目经理和项目技术负责人在施工阶段未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款2000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。投标文件中其他项目管理人员不到位或不能胜任其岗位，发包人有权要求承包人更换并处以相应罚款。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如果更换项目经理须征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前三天    。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失（包括但不限于工期延误及增加的费用等发包人的一切损失），同时报相应的建设主管部门处理。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报项目经理、监理及发包人代表批准 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
本工程不允许分包（渣土外运除外），否则一切后果由承包人承担。
    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：      /             。
其他关于分包的约定：      /   
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /         。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行  。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：  合同价的10%,形式不限，签订合同前递交。           
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同     。
关于监理人的监理权限：见监理合同   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：
发包人委托的职权：代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：       /      。
关于工程奖项的约定：/ 。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人、监理方，并提供相关资料。不论发包人、监理方是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。
达不到约定条件的部分，监理方或发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。
监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：必须建立现场治安保卫体系，专人专岗。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合泰州市相关规定
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/ 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
  执行通用条款。   。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案）
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。
7.3 测量放线
7.3.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前五天   。
7.4 工期延误
7.4.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形： 若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。
7.4.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照1000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期5日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。
7.5 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。 
7.6异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）地震；
（2）水灾  ；
（3）暴风雪。
（4）十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。
7.7 提前竣工的奖励：/ 。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /    
8.2 样品
8.2.1
样品的报送与封存
（1）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购的材料设备，必须在发包人认可的产品质量等级及价格范围内，发包人供应的材料、设备、承包人应在材料设备验收后及时开出收料单，以便发包人执行供应合同，承包人无故推迟或不开收料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人有权处罚承包人，承包人按约定收取保管费（材料价格的0.5%）承包人对进场材料设备安全保管负责，如有受损承包人承担赔偿责任。应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理（如有）验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料、设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料、设备到货前24小时通知发包人和监理工程师（如有）验收。
（2）承包人采购的材料、设备与设计标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（3）承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检测费用由承包人承担。
（4）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（5）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前30天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书相同时，其质量及质保资料均需发包人和监理方（如有）的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。
由承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书不同时，必须得到发包人和监理方（如有）的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
（6）承包人购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包人及监理要求承包人二次检测的，检测试验合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担。

承包人承担的检验费用： eq \o\ac(○,1)承包人采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用， eq \o\ac(○,2)不在“由发包人承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。
（7）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。
（8）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前30天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。
（9）承包人提供的用料数量应准确如计划用料量多于实际施工用料量所发生的一切费用在结算中退甲供材时抵扣工程款，如计划用料量少于实际用量，造成工期延误按合同相关条款执行。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 已含在报价内
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款 。 
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 工程变更价款调整：另行协调。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：    执行通用条款  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   执行通用条款      。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：须报监理及发包人批准后执行     。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用   。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
风险范围：按通用条款执行。
风险费用的计算方法：按通用条款执行  。
风险范围以外合同价格的调整方法：按通用条款执行。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       /                。
预付款支付期限：            /                    。
预付款扣回的方式：          /                    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /             。
预付款担保的形式为：        /             。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/ 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后付合同价的80%，工程审计完成后付至审定价的97%，工程竣工验收合格后满两年付清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等，余款无息）。中标人提供的结算书如核减额在送审结算总价的10%（含10%）之内，审计费用由招标人承担；核减额10%以上时，审计费用由中标人承担.

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款    。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款 。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
12.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /          。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款 。
关于竣工验收其他的约定： /.
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款 。
13.3 竣工退场
13.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收证明书签署日的7天内  。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款     。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款 。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    按通用条款     。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款 。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：审计结束后  。
（2）发包人完成支付的期限：/  。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：2年。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：结算价格的3%  。
15.2.1 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定： 质保期满后，如无问题，一次性无息退还  。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见附件2《工程质量保修书》  。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行   。
16. 违约
16.1.1承包人违约的其他情形：按通用条款执行       .
16.1.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人和监理人商定。    
16.1.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人延误工期超过28天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由双方商定   。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /                    。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经双方协商后 完成款项的支付。
18. 保险 
18.1 工程保险 
关于工程保险的特别约定： 按泰州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。 
18.2 其他保险 
关于其他保险的约定： 按泰州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。 
18.3通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。
19.其他约定：/

20裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向泰州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  泰州市  人民法院起诉。
附件1
工 程 建 设 项 目
廉    政    合    同
甲方： 
乙方：
为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。
（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。
（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。
第三条  乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将给予乙方处罚。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。
（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。
（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。
第五条  本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。
第七条  本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报主管部门备案。
甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）
法定代表人：                                      法定代表人：
地址：                                            地址：
电话：                                            电话：
年   月   日                                        年   月   日
附件2

工程质量保修书

发包人（全称）：                

承包人（全称）：                           

甲发和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就                        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。

　质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体保修的内容，双方约定如下：凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。
二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 

（1）本工程质量保修期为 2 年 ，有防水要求的工程质量保修期为5年，从工程竣工验收合格之日起，因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

（2）在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

（3）质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，有防水要求的工程缺陷责任期为5年缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5. 本项目质量保证期自工程完毕验收合格后2年，质保期内所有非人为原因造成的维修、更换全部免费，采购人不支付任何费用。如中标人不履行质保要求的，采购人有权拒绝其参加本单位的其他项目并上报至泰州市政府采购处。

6．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的 3%。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币（大写）        ；质量保修金银行利率不计。

六、质量保修金的退还

发包人在质量保修期满后，将剩余质量保修金（不计利息）返还承包人。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除  。                                                  

工程质量保修书由施工合同甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                  承包人(公章) ： 

地  址：                                        地  址：

法定代表人(签字)：                              法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                              委托代理人(签字)：

电  话：                                        电  话：

传  真：                                        传  真：

开户银行：                                      开户银行：

账  号：                                        账  号：

邮政编码：                                      邮政编码：

附件3

施工单位安全施工承诺书

本单位郑重承诺:在                            工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规规章、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。切实履行总承包单位对施工现场的安全生产负总责的法定义务，决不以包代管，决不违法分包、转包和挂靠，确保工程质量和施工安全。

单位法定代表人            授权               为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

	法定代表人（签名）
	
	承诺日期
	

	联系方式
	

	项目经理（签名）
	
	承诺日期
	

	联系方式
	


                                         （单位公章）
第五章 部分投标文件格式

封面格式
正（副）本
投 标 文 件

投 标 人（盖章）：                                             

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：              

详细地址：                                                     

日    期：          年     月     日

一、投标单位法定代表人授权书

注册于              （地址）的         （公司名称）的法定代表人             （姓名、职务），授权           （法定代表人授权代表的姓名及职务）为本公司的合法代表，参加             （项目名称）项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，包括但不限于：提交、签署投标文件；中标后与招标人洽谈、签署商务合同及有关文件等。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

附身份证复印件。

法定代表人（盖章或签字）：

法定代表人授权代表（盖章或签字）：

联系电话：               传真：

电子邮箱：               地址：

投标人名称：（盖章）

年   月   日

2、 投标函

泰州市润森园艺有限公司:

经研究                项目招标文件后，我方就上述任务及相关服务提出投标申请。

1. 我公司总报价为（大写）_______元（小写：_______元）人民币，项目经理：     
工期 ：   天，质量标准：    。如果我公司中标，我公司保证在招标文件所规定的时间内按质量要求完成本项目。

2. 我们已详细查阅并完全理解招标文件全部内容。

3. 我们保证投标文件中提供的有关信息是真实、准确的，并愿意承担提供虚假材料导致的相关责任。

4. 若中标，我方同意按照招标文件的规定和我方投标文件的承诺与招标人签订商务合同，并且严格履行合同义务，为项目提供优质的服务。

投标人地址：_________________

邮政编码：___________________       投标人： （全称）          （盖章）
电    话：___________________       法定代表人或法定代表人授权代表：

传    真：___________________              （姓名）    （盖章或签字）

日期：______年___月___日

三、承诺书

                             （投标人名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目所提供的服务均符合要求；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
四、工程量清单

五、投标单位根据招标文件的要求应当提供的资料

各投标人按招标文件要求各自提供、格式自拟；
制定
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