2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工
招 标 文 件

招标人：泰州市润森园艺有限公司

2024年12月

投标邀请函
致：各投标单位
 泰州市润森园艺有限公司 就其 2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工进行招标活动，本工程主要内容为 施肥、病虫害防治、修剪、植被更换补栽、绿化垃圾外运、除草、刷白、浇灌、排水渠疏通维护、维护管理及应对恶劣天气处理等劳务施工，具体内容详见控制价清单及图纸（如有）。现邀请你单位参加本工程的投标，具体内容详见招标文件。
1.项目概况与采购内容

1.1项目名称：2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工。

1.2招标控制价：¥1356303.35元。
1.3评标办法：最低评标价法。
1.4养护标准：苗木成活率100%，养护标准详见控制价清单。
1.5计划工期：养护期12个月。

1.6其他要求：（1）按季度支付。结合日常、月度、季度的综合考核情况在下季度的第一个月付款，乙方按标准全面完成甲方规定的各项任务，实际报酬根据每季度考核结果支付。（2）如现场发现问题，施工单位须3天内整改完毕，并做好养护方面的技术支持。
2.投标人资格要求
2.1投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业范围满足本次招采需求。

2.2投标人需配备现场负责人，且须提供现场负责人在有效期内的劳动合同。
2.3投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似绿化养护或绿化工程施工业绩。
2.4本次招标不接受联合体形式投标。
2.5截止递交投标文件当日，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；且未在泰州市润森园艺系统内被列入不良投标行为名单或违反相关规定限制投标的。

2.6与招标人存在利害关系，可能影响招标公正性的法人、非法人组织或者自然人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。 

3.招标文件的获取
3.1 招标文件会以电子档形式发至投标人指定邮箱。请投标单位领取招标文件时自行核对，如发现缺页等情况，自领取招标文件之日起2日内向我公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标单位自负。

3.2 凡符合资格要求的投标人，请于2024年12月13日17时前将加盖公章的投标邀请函回执扫描发送至招标人邮箱，逾期不予受理。
4.投标文件的递交
4.1递交投标文件截止时间：2024年12月16日上午09时00分。

4.2递交地点：泰州市润森园艺有限公司招采办公室（泰州市海陵区江州北路630号）。

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.开标时间及地点
5.1开标时间: 2024年12月16日上午09时30分。

5.2开标地点：泰州市润森园艺有限公司二楼会议室（泰州市海陵区江州北路630号）。

6.联系方式

招标人：泰州市润森园艺有限公司 

地址：泰州市海陵区江州北路630号

联系人：高女士、王女士
联系电话：0523-86896990-8001 
邮箱：1850901773@qq.com 

投标邀请函回执
	项目名称
	2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工

	是否参与投标
	

	投标单位
	（署名并盖章）

	确认时间
	

	投标单位

联系人姓名
	

	投标单位

联系人电话
	

	投标单位

联系人邮箱
	


第一章、投标人须知
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	招标人
	招标人：泰州市润森园艺有限公司

地址：泰州市海陵区江州北路630号

联系人：高女士、王女士
联系电话：0523-86896990-8001 
邮箱：1850901773@qq.com

	项目名称
	2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工

	实施地点
	泰州市

	资金来源
	自筹

	招标控制价
	¥1356303.35元，采用固定单价报价方式。

	招标内容
	施肥、病虫害防治、修剪、植被更换补栽、绿化垃圾外运、除草、刷白、浇灌、排水渠疏通维护、维护管理及应对恶劣天气处理等劳务施工，具体内容详见控制价清单及图纸（如有）。

	招标类别
	劳务分包

	计划工期
	养护期12个月

	养护标准
	苗木成活率100%，养护标准详见控制价清单。

	其他要求
	1.按季度支付。结合日常、月度、季度的综合考核情况在下季度的第一个月付款，乙方按标准全面完成甲方规定的各项任务，实际报酬根据每季度考核结果支付。
2.如现场发现问题，施工单位须3天内整改完毕，并做好养护方面的技术支持。

	支付方式
	收到业主方款项后，甲乙双方对上一阶段劳务款进行对账确认后结算支付（无息）。

	投标人资质条件要求
	1.投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业范围满足本次招采需求。

2.投标人需配备现场负责人，且须提供现场负责人在有效期内的劳动合同。

3.投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似绿化养护或绿化工程施工业绩。

4.本次招标不接受联合体形式投标。

5.截止递交投标文件当日，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；且未在泰州市润森园艺系统内被列入不良投标行为名单或违反相关规定限制投标的。

6.与招标人存在利害关系，可能影响招标公正性的法人、非法人组织或者自然人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。 

	是否接受联合体投标
	☑不接受    □接受

	踏勘现场
	☑不组织    □组织

	澄清及答疑截止时间
	2024年12月13日 下午17时30分（北京时间，下同）

	投标保证金
	无

	履约保证金
	履约保证金的金额： 中标价的10% ；

履约保证金的形式：  银行电汇或转账  ；
工程定标后、签订合同前，投标人必须从投标人的基本账户所在行向招标人提交履约保证金（须注明项目名称），如中标人按合同履行完合同约定的所有业务，结算时履约保证金如数返还（无息），否则履约保证金将不予返还。

	递交投标文件截止时间
	2024年12月16日上午09时00分（北京时间，下同）

	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	投标文件份数
	正本1份，副本2份。正、副本分别装订成册，密封于同一个档案袋中。

	递交投标文件地点
	泰州市润森园艺有限公司招采办公室（泰州市海陵区江州北路630号）

	是否退还投标文件
	☑否    □是

	开标约定
	1.开标时间：2024年12月16日上午09时30分（北京时间，下同）
2.开标地点：泰州市润森园艺有限公司二楼会议室（泰州市海陵区江州北路630号）  

3.投标单位勿需出席开标会，投标文件递交方式可采用邮寄方式，投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

	评审办法
	最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标人。若投标报价也相等则采用抽签方式确定中标候选人。

	投标不良行为
	下列情形认定为投标不良行为，将作出相应处理：
1.投标人报名参加投标又未递交投标文件的；

2.投标人提供的资质、业绩、人员证件证明等资料弄虚作假的；

3.邀请招标不参与投标的；

4.供应商在集团阳光采购平台季度履约评价被评“中”、“差”的将限制投标资格。

	特别约定
	1.中标单位接到中标通知书后必须在30天内与招标人签订合同，中标单位不得以报价失误或其他任何理由放弃中标资格，否则招标人有权没收中标单位投标保证金和冻结其投标资格。  

2.建筑工人进行实名制管理，根据项目的需求提交实名制考勤信息和工资发放信息。

3.以上除特别约定、投标人须知和招标内容及要求外，双方其他需要约定的责任和义务等内容以招标文件所附劳务合作合同模板为准。


第二章、内容及要求
一、 总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于《前附表》中所叙述的招标采购项目。

1.2 凡超出《前附表》所列招标预算的投标文件均不予接受。

1.3 本次招标活动及本次招标产生的合同受中国法律的约束和保护。投标人一旦参加，即视为自愿接受了本招标文件中所有条件和规定。

1.4 投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有能力提供所招标的货物和服务，同时必须承认和履行招标文件中的各项规定。

1.5 本项目为非依法必须招标项目，未说明的按照本公司自行招标采购规定执行，招标文件解释权归招标人所有。
2、招标范围

本次招标项目具体要求详见工程量清单及图纸（如有）。

3、投标人资格要求
3.1投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业范围满足本次招采需求。

3.2投标人需配备现场负责人，且须提供现场负责人在有效期内的劳动合同。

3.3投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似绿化养护或绿化工程施工业绩。

3.4本次招标不接受联合体形式投标。

3.5截止递交投标文件当日，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；且未在泰州市润森园艺系统内被列入不良投标行为名单或违反相关规定限制投标的。

3.6与招标人存在利害关系，可能影响招标公正性的法人、非法人组织或者自然人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。  
4、投标响应费用

4.1 投标费用应包含人工费、辅材、电费、小型机具、机械、运输及卸运费、施工协调、施工许可手续、社会保险费、意外险费、安全文明措施费、税金、利润、人员设备进出场调遣费、人员食宿临建工程费及其它一切费用，不再产生额外费用。确定中标单位后，招标人不再接受任何理由的调价申请。

4.2 投标人应仔细研究招标文件及相关补充文件，并充分考虑投标及市场风险带来的后果，因投标人自身原因导致的任何损失，一切后果由投标人自行承担。
5、投标文件组成

5.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单；
（3）授权委托书；
（4）投标人营业执照（复印件加盖公章）；

（5）现场负责人在有效期内的劳动合同（复印件加盖公章）；

（6）业绩证明材料（复印件加盖公章）；
（7）承诺函；

（8）其他材料（若有）。

6、无效投标文件

6.1.投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，招标人有权当场拒收或者退回：

（1）投标文件未密封的；

（2）同一家单位提供多份投标文件的；

（3）投标人在投标截止时间后送达的。

二、开标、评标、定标

1、开标

1.1投标单位勿需出席开标会，投标文件递交方式可采用邮寄方式，投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
1.2招标人派代表监督开标全过程。

1.3开标流程开始时，由投标人检查投标文件的密封情况，如无投标人参加则由监督人检查。

2、评标

2.1 评标人员根据招标文件对投标人资格条件进行审查，对不符合资格条件的单位作无效投标报价处理。
2.2出现下列情况之一的，由评标人员认定后按无效投标文件处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人法人章、法定代表人或现场负责人未签字或盖章的；

（2）投标文件不满足招标文件规定的工期和质量要求的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的；

（4）社保缴费证明或业绩证明发票的二维码无法查询得到的；
（5）对同一招标项目，投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（6）投标文件改变或者遗漏控制价清单中规定的项目名称、项目特征、计量单位、数量的；

（7）投标人以他人名义投标，或者与招标人、其他投标人串通投标，或者以行贿等违法违规手段谋取中标的；

（8）投标单价高于招标控制价单价的；
（9）同一家单位不得同时中标本项目的劳务标的及与其对应的材料标的，否则投标文件无效；

（10）若招标文件规定须办理CA锁，实际未办理或者CA锁未在有效期内的，一经查实作无效投标文件处理；
（11）评标时投标人投标所用资质（不含劳务分包、物资采购）核查结果为不达标的，中标公示期间中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的；动态监管不合格资质查询网址:

https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
（12）投标文件不满足招标文件其他实质性要求的。

2.3 投标报价有算术错误的，评标人员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.4 投标人所报税率和招标控制价的税率不一致的，须提供报价税率适用证明。不同税率报价比较，以不含增值税价格作为评标价格。

2.5 开标时投标单位不足三家的应作流标处理。如果开标时达到或超过三家并经评审后满足招标文件要求的有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。若为第二次招标的，有效投标单位不足3家，可直接转竞争性谈判（有效投标人为2家）或者独家议标（有效投标人为1家）。
3、定标

3.1 初步评审：

（1）评标人员根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定。
（2）列出投标文件中的重大偏差和细微偏差。

重大偏差是指投标文件未能实质上响应本招标文件的要求，被本招标文件定为无效投标文件的情况。无效投标文件不参加详细评审。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.2 详细评审：

（1）初步评审合格的投标文件，评标人员将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

（2）评标人员推荐1-3名中标候选人，并标明排列顺序。

3.3 招标人确定排名第一的中标侯选人为中标单位。

3.4 在评、定标过程中，投标人对评标人员施加影响的任何不规范行为，都将导致取消其中标资格。

其它：
1、本工程采用资格后审方法 (资格审查资料):
（1）营业执照（复印件加盖公章）；

（2）现场负责人在有效期内的劳动合同（复印件加盖公章）；

（3）业绩证明材料（复印件加盖公章）。

2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工

控制价清单

养护部分
	序号
	路线名称
	起点名称
	止点名称
	里程(公里)
	绿化面积 (㎡)
	养护标准
	单价          (元/㎡/年)
	总价      （元）

	1
	东郊乡连接线
	华港镇港口村
	东郊乡界
	1.082
	5410
	二级
	1.80 
	9738.00 

	2
	东郊乡连接线
	东郊乡界
	东郊乡
	5.161
	25805
	二级
	2.00 
	51610.00 

	3
	华罡线
	华港镇沈垛村
	里华村
	3.232
	16160
	二级
	2.38 
	38460.80 

	4
	华罡线
	里华村
	罡杨界
	3.549
	17745
	二级
	2.38 
	42233.10 

	5
	华罡线
	罡杨界
	冯官社区
	4.044
	20220
	二级
	2.38 
	48123.60 

	6
	华罡线
	冯官社区
	杨庄社区
	0.551
	2755
	二级
	2.38 
	6556.90 

	7
	华罡线
	杨庄社区
	罡杨界
	2.447
	12235
	二级
	2.38 
	29119.30 

	8
	华罡线
	罡杨界
	九龙镇
	3.61
	18050
	二级
	2.38 
	42959.00 

	9
	俞张线
	红旗农场
	苏陈镇
	4.256
	21280
	二级
	2.20 
	46816.00 

	10
	俞张线
	苏陈镇
	苏陈镇
	0.598
	2990
	二级
	2.20 
	6578.00 

	11
	俞张线
	苏陈镇
	沈袁桥
	4.579
	22895
	二级
	2.20 
	50369.00 

	12
	京泰线
	火车站街区
	海姜大道
	2.922
	14610
	二级
	2.00 
	29220.00 

	13
	京泰线
	海姜大道
	苏陈镇
	4.564
	22820
	二级
	2.00 
	45640.00 

	14
	海东线
	济川东路
	幸福桥
	8.027
	40135
	二级
	2.00 
	80270.00 

	15
	海东线
	幸福桥
	X351
	0.393
	1965
	二级
	2.00 
	3930.00 

	16
	海州线
	桑湾村
	桑湾村
	1.389
	6945
	二级
	2.00 
	13890.00 

	17
	海州线
	桑湾村
	物流园
	4.962
	24810
	二级
	2.05 
	50860.50 

	18
	海州线
	物流园
	任景社区
	5.622
	28110
	二级
	2.08 
	58468.80 

	19
	红苏线
	八工区
	红旗农场
	1.778
	8890
	二级
	2.08 
	18491.20 

	20
	红苏线
	红旗农场
	红旗农场
	0.945
	4725
	二级
	2.08 
	9828.00 

	21
	红苏线
	红旗农场
	海陵界
	0.967
	4835
	二级
	2.08 
	10056.80 

	22
	泰红线
	S231
	红旗农场
	4.691
	23455
	二级
	2.08 
	48786.40 

	23
	泰红线
	红旗农场
	红旗农场
	0.945
	4725
	二级
	2.08 
	9828.00 

	24
	泰红线
	红旗农场
	红旗良种场
	0.277
	1385
	二级
	2.08 
	2880.80 

	25
	泰红线
	红旗良种场
	姜堰界
	1.573
	7865
	二级
	2.08 
	16359.20 

	26
	娄华线
	S231
	左舍村
	7.611
	38055
	二级
	2.38 
	90570.90 

	27
	罡红线
	X351
	城西界
	2.231
	11155
	二级
	2.23 
	24875.65 

	28
	罡红线
	城西界
	罡杨界
	2.948
	14740
	二级
	2.38 
	35081.20 

	29
	罡红线
	罡杨界
	冯官社区
	1.703
	8515
	二级
	2.38 
	20265.70 

	30
	罡红线
	冯官社区
	杨庄社区
	0.551
	2755
	二级
	2.38 
	6556.90 

	31
	罡红线
	杨庄社区
	姚家路北延
	1.085
	5425
	二级
	2.38 
	12911.50 

	32
	海姜线
	兴泰南路
	姜堰交界
	5.499
	27495
	二级
	2.38 
	65438.10 

	33
	海迎线
	G328
	兴泰南路
	8.555
	42775
	二级
	2.00 
	85550.00 

	34
	海梅线
	梅兰大桥
	张家院
	7.598
	37990
	二级
	2.00 
	75980.00 

	35
	海梅线
	张家院
	大冯甸
	3.057
	15285
	二级
	2.00 
	30570.00 

	36
	合计
	
	
	
	
	
	
	1218873.35


补栽部分
	序号
	苗木
	项目特征
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	栾树
	Φ8，H400,P300
	株
	10
	105.00 
	1050.00 
	

	
	
	Φ10,H450,P350
	株
	10
	190.00 
	1900.00 
	

	
	
	Φ15,H500,P400
	株
	10
	330.00 
	3300.00 
	

	2
	女贞
	Φ8,H350,P250
	株
	10
	110.00 
	1100.00 
	

	
	
	Φ10,H400,P300
	株
	10
	185.00 
	1850.00 
	

	3
	香樟
	Φ8,H400,P300
	株
	10
	148.00 
	1480.00 
	

	
	
	Φ10,H400,P300-350
	株
	10
	185.00 
	1850.00 
	

	4
	兰花三七
	H15,P10,49株/m²
	m²
	500
	55.00 
	27500.00 
	

	5
	攀爬月季
	L＞80cm，美植袋200mm
	株
	1000
	22.00 
	22000.00 
	

	6
	栏杆、栏板拆除
	1、拆除旧护栏(含基础清理)                          2、建筑垃圾清运出场
	m3
	200
	7.00 
	1400.00 
	

	7
	整理绿化用地
	人工整理绿化用地
	m²
	1000
	2.00 
	2000.00 
	

	8
	花格栅
	1、土质类别：三类土         2、基础材料种类、规格：    C25非泵送预拌混凝土               3、墙体材料种类、规格：      芬兰木防腐木               立柱 85*85mm                          边框 46*46mm              格子条 12*35mm                               4、饰面材料种类：面漆两遍        5、立柱高度不低于1.99m                6、格栅高度不低于1.30m
	m
	300
	240.00 
	72000.00 
	

	
	合计
	
	
	
	
	137430
	


注：投标单价不得超过招标控制单价，如投标单价超过招标控制单价作无效投标文件处理。投标费用应包含人工费、辅材、电费、小型机具、机械、运输及卸运费、施工协调、施工许可手续、社会保险费、意外险费、安全文明措施费、税金、利润、人员设备进出场调遣费、人员食宿临建工程费及其它一切费用，不再产生额外费用。

2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工
投 标 文 件

投标人全称：                          （盖章）

年   月   日

目 录
1、投标函
2、已标价的工程量清单
3、授权委托书
4、投标人营业执照（复印件加盖公章）
5、现场负责人在有效期内的劳动合同（复印件加盖公章）
6、业绩证明材料（复印件加盖公章）
7、承诺函 

8、其他材料（若有）

1、投 标 函

致： 泰州市润森园艺有限公司  
1、根据已收到贵方的 2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。
2、经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、控制价清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以人民币
金额（大写）：                         ；
（小写）：                       元
的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等要求承包上述工程并修补其任何缺陷。
3、我方完全理解和接受招标文件的规定，我方承诺一旦出现本招标文件列举的不良行为，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理，并接受有关部门作出的进一步处理。

4、如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的施工工期 养护期12个月 ，养护标准 苗木成活率100%，养护标准详见控制价清单 ，完成合同约定的全部工作内容。
5、如果中标，我方将派出      （现场负责人姓名）作为本工程现场负责人。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

法定代表人或现场负责人（签字或盖章）：

联系电话：

联系地址：

日    期：

2、已标价的工程量清单

养护部分
	序号
	路线名称
	起点名称
	止点名称
	里程(公里)
	绿化面积 (㎡)
	养护标准
	单价          (元/㎡/年)
	总价      （元）

	1
	东郊乡连接线
	华港镇港口村
	东郊乡界
	1.082
	5410
	二级
	
	

	2
	东郊乡连接线
	东郊乡界
	东郊乡
	5.161
	25805
	二级
	
	

	3
	华罡线
	华港镇沈垛村
	里华村
	3.232
	16160
	二级
	
	

	4
	华罡线
	里华村
	罡杨界
	3.549
	17745
	二级
	
	

	5
	华罡线
	罡杨界
	冯官社区
	4.044
	20220
	二级
	
	

	6
	华罡线
	冯官社区
	杨庄社区
	0.551
	2755
	二级
	
	

	7
	华罡线
	杨庄社区
	罡杨界
	2.447
	12235
	二级
	
	

	8
	华罡线
	罡杨界
	九龙镇
	3.61
	18050
	二级
	
	

	9
	俞张线
	红旗农场
	苏陈镇
	4.256
	21280
	二级
	
	

	10
	俞张线
	苏陈镇
	苏陈镇
	0.598
	2990
	二级
	
	

	11
	俞张线
	苏陈镇
	沈袁桥
	4.579
	22895
	二级
	
	

	12
	京泰线
	火车站街区
	海姜大道
	2.922
	14610
	二级
	
	

	13
	京泰线
	海姜大道
	苏陈镇
	4.564
	22820
	二级
	
	

	14
	海东线
	济川东路
	幸福桥
	8.027
	40135
	二级
	
	

	15
	海东线
	幸福桥
	X351
	0.393
	1965
	二级
	
	

	16
	海州线
	桑湾村
	桑湾村
	1.389
	6945
	二级
	
	

	17
	海州线
	桑湾村
	物流园
	4.962
	24810
	二级
	
	

	18
	海州线
	物流园
	任景社区
	5.622
	28110
	二级
	
	

	19
	红苏线
	八工区
	红旗农场
	1.778
	8890
	二级
	
	

	20
	红苏线
	红旗农场
	红旗农场
	0.945
	4725
	二级
	
	

	21
	红苏线
	红旗农场
	海陵界
	0.967
	4835
	二级
	
	

	22
	泰红线
	S231
	红旗农场
	4.691
	23455
	二级
	
	

	23
	泰红线
	红旗农场
	红旗农场
	0.945
	4725
	二级
	
	

	24
	泰红线
	红旗农场
	红旗良种场
	0.277
	1385
	二级
	
	

	25
	泰红线
	红旗良种场
	姜堰界
	1.573
	7865
	二级
	
	

	26
	娄华线
	S231
	左舍村
	7.611
	38055
	二级
	
	

	27
	罡红线
	X351
	城西界
	2.231
	11155
	二级
	
	

	28
	罡红线
	城西界
	罡杨界
	2.948
	14740
	二级
	
	

	29
	罡红线
	罡杨界
	冯官社区
	1.703
	8515
	二级
	
	

	30
	罡红线
	冯官社区
	杨庄社区
	0.551
	2755
	二级
	
	

	31
	罡红线
	杨庄社区
	姚家路北延
	1.085
	5425
	二级
	
	

	32
	海姜线
	兴泰南路
	姜堰交界
	5.499
	27495
	二级
	
	

	33
	海迎线
	G328
	兴泰南路
	8.555
	42775
	二级
	
	

	34
	海梅线
	梅兰大桥
	张家院
	7.598
	37990
	二级
	
	

	35
	海梅线
	张家院
	大冯甸
	3.057
	15285
	二级
	
	

	36
	合计
	
	
	
	
	
	
	


补栽部分
	序号
	苗木
	项目特征
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	栾树
	Φ8，H400,P300
	株
	10
	
	
	

	
	
	Φ10,H450,P350
	株
	10
	
	
	

	
	
	Φ15,H500,P400
	株
	10
	
	
	

	2
	女贞
	Φ8,H350,P250
	株
	10
	
	
	

	
	
	Φ10,H400,P300
	株
	10
	
	
	

	3
	香樟
	Φ8,H400,P300
	株
	10
	
	
	

	
	
	Φ10,H400,P300-350
	株
	10
	
	
	

	4
	兰花三七
	H15,P10,49株/m²
	m²
	500
	
	
	

	5
	攀爬月季
	L＞80cm，美植袋200mm
	株
	1000
	
	
	

	6
	栏杆、栏板拆除
	1、拆除旧护栏(含基础清理)                          2、建筑垃圾清运出场
	m3
	200
	
	
	

	7
	整理绿化用地
	人工整理绿化用地
	m²
	1000
	
	
	

	8
	花格栅
	1、土质类别：三类土         2、基础材料种类、规格：    C25非泵送预拌混凝土               3、墙体材料种类、规格：      芬兰木防腐木               立柱 85*85mm                          边框 46*46mm              格子条 12*35mm                               4、饰面材料种类：面漆两遍        5、立柱高度不低于1.99m                6、格栅高度不低于1.30m
	m
	300
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


注：投标单价不得超过招标控制单价，如投标单价超过招标控制单价作无效投标文件处理。投标费用应包含人工费、辅材、电费、小型机具、机械、运输及卸运费、施工协调、施工许可手续、社会保险费、意外险费、安全文明措施费、税金、利润、人员设备进出场调遣费、人员食宿临建工程费及其它一切费用，不再产生额外费用。

投标人（公章）：
法定代表人或现场负责人（签字或盖章）：
年   月   日

3、授权委托书

本人          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方现场负责人。现场负责人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     至本工程完工         。

现场负责人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及现场负责人身份证（正反面）复印件加盖公章

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                            

现场负责人：                             （签字）

身份证号码：                             

        年        月        日

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        

单位性质：                                                        

地    址：                                                        

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件加盖公章。

投标人：                          （盖单位章）

                                   年        月        日  

4、投标人营业执照（复印件加盖公章）
5、现场负责人在有效期内的劳动合同（复印件加盖公章）

6、业绩证明材料（复印件加盖公章）

7、承诺函

本公司郑重承诺:
将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加 2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工的投标。
一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、本次招采所报价格承诺不低于成本价。
八、确定中标后，在规定的时间内及时与招标人签订劳务合作合同，不得以任何理由拒绝签订合同或放弃中标资格，否则招标人有权没收中标单位投标保证金（如有）和冻结其投标资格。  

九、投标人报价应充分考虑各种潜在的风险，若中标人签订合同后，以报价失误低于成本价等原因不履约或影响工程推进，招标人有权终止合同、没收履约保证金和冻结其投标资格等处罚，若造成招标人损失，由中标人承担一切责任和损失。

十、中标人应按质按量按期完成承接项目的交付使用，严格遵守国家施工质量规范和标准，保证工程质量达到合同约定标准；严格遵守国家安全生产制度，按照安全操作规范施工，做好安全防护工作，保证施工期间无重大伤亡事故；加强组织管理，科学，规范施工，保证施工进度；所有材料采购需经甲方同意方可采购，一切服从甲方统一管理，统一安排。否则接受招标人扣除履约保证金或工程款的处罚。

十一、本公司劳务人员身体健康，均不大于65周岁，技术工种均持证上岗，且全部购买商业保险。

十二、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受贵公司的处罚，并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：
法定代表人或现场负责人（签字或盖章）：
年   月   日
建筑劳务企业规范用工承诺书
为规范施工分包和劳务用工行为,保障员工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，本企业对从事建筑施工分包和使用建筑工人特作下列郑重承诺：
一、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。
二、企业使用建筑工人，依法与劳动者本人签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务，详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，并经双方签字（章）认可。合同文本同时报总包项目部备案。
三、本企业对员工实施实名制管理，做好工人的基本信息采集和考勤工作，并及时报招标人项目部。
四、本企业使用工人，保证做到先培训，后上岗，持证率达到80％以上。
五、企业严格按照劳动合同约定向员工发放劳动工资，不管在任何情况下，决不拖欠劳务工工资，每次发放工资经劳动者本人签字。
六、企业接受招标人的监督与管理。执行招标人对劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳工资保障基金，在项目经理部的直接监督管理下，做好员工工资支付工作。并按照招标人的要求，按时报送工资支付情况统计表。
七、企业发生资金矛盾时，无条件先行支付劳务工工资。
八、企业拖欠工人工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责任人作严肃处理外，愿根据分包合同约定，接受中止分包合同的处理。并按照拖欠克扣额的50～100％缴纳违约金。
九、企业成立员工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以任何借口进行推诿，拖延。一旦发生上访事件，企业及时向地方政府汇报，主动靠上去做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。
十、企业在每个建筑工地张贴劳动纠纷处置告示，公布公司管理制度，发生纠纷的处理程序，企业和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。
十一、企业严格遵守招标人安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好工人安全教育培训工作，接受招标人安全生产监督检查并承担相应的责任。
投标人（公章）：

法定代表人或现场负责人（签字或盖章）：
年   月   日

机械设备承诺函

本公司郑重承诺:
在施工过程中，按照招标人的要求和工程的需求，按时提供满足 2024年度海陵区农村公路绿化养护工程施工的机械设备，且机械设备性能良好，手续齐全、合法有效。若不能按时提供所需机械设备，导致招标人造成损失，我公司愿意从履约保证金或工程款中扣除人民币1000元/次的处罚。
投标人（公章）：
法定代表人或现场负责人（签字或盖章）：

年   月   日
8、其他材料（若有）

附件1：

密封格式
                             项目

投 标 文 件
投标人全称：                          （盖章）
在  年  月  日  时  分（即投标截止时间）前不得开启
